| CHÍNH PHỦ Số: 281/QĐ-TTg | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội ngày 03 tháng 05 năm 1996 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Dự án Quy hoạch tổng thể đầu tư bảo tồn,

tôn tạo hệ thống các di tích lịch sử tỉnh Quảng Trị 1996 - 2010

______

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin tại Tờ trình số 3074/VHTT ngày 15 tháng 10 năm 1995, của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 529-BKH/VPTĐ ngày 6 tháng 2 năm 1996 và của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tại tờ trình số 574/TTUB ngày 25 tháng 7 năm 1995,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1.- Phê duyệt Dự án Quy hoạch tổng thể đầu tư bảo tồn, tôn tạo hệ thống các di tích lịch sử tỉnh Quảng Trị từ 1996 đến 2010, với những nội dung chủ yếu sau :

1/ Mục tiêu Dự án :

- Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị hệ thống các di tích lịch sử kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội, tạo ra quần thể các điểm tham quan du lịch góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng, kháng chiến, ''uống nước nhớ nguồn'' và nâng cao lòng tự hào dân tộc.

- Lập quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị hệ thống các di tích lịch sử tỉnh Quảng Trị trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và có kết hợp với Dự án Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo đường Trường Sơn - đường mòn Hồ Chí Minh của Trung ương những năm trước mắt và lâu dài.

- Xác định rõ nội dung đầu tư từng giai đoạn tu bổ kết hợp với tôn tạo và phát huy giá trị các di tích cả về mặt vật thể, sự kiện tinh

thần và cảnh quan môi trường; tránh tình trạng dàn đều, không tập trung dứt điểm trong việc tu bổ, tôn tạo các di tích.

2/ Đối tượng và phạm vi nghiên cứu :

a) Đối tượng nghiên cứu :

- Bảo tồn các giá trị lịch sử văn hóa - tinh thần bao gồm : những hiện vật và tư liệu gắn với những sự kiện, những gương chiến đấu anh dũng hy sinh, những mẩu chuyện, các tác phẩm văn học, nghệ thuật về di tích hoặc có liên quan đến di tích....

- Cảnh quan - môi trường của từng di tích và cả hệ thống di tích.

b) Phạm vi nghiên cứu :

- Nhà Bảo tàng lịch sử của tỉnh Quảng Trị.

- Cụm di tích phía Bắc : Làng Địa Đạo Vĩnh Mốc, cầu và đôi bờ Hiền Lương, hàng rào điện tử Mc Namara, nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, hầm Khu ủy Vĩnh Linh, đình Hà Thượng, chùa Bảo Đông, hệ thống các công trình dẫn thủy cổ Do An.

- Cụm di tích phía Nam : Thành cổ Quảng Trị cùng một số di tích có liên quan (Trường Bồ Đề, bến sông Thạch Hãn, chốt Long Hưng, ngã ba Cầu Ga), cảng Cửa Việt, sân bay ái Tử, chiến khu Ba Lòng, nơi xảy ra vụ thảm sát Mỹ Thủy, nhà lưu niệm cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.

- Cụm di tích phía Tây : Hệ thống di tích lịch sử Đường 9 - Khe Sanh, hệ di tích lịch sử đường mòn Hồ Chí Minh, nhà tù Lao Bảo, khu trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

- Các công trình kiến trúc, các công trình quân sự, các công trình khác có liên quan đến quá trình đấu tranh cách mạng và kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, thống nhất đất nước của nhân dân ta ở Quảng Trị.

- Cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh thái của mỗi di tích cấu thành những nét độc đáo của cả hệ thống di tích lịch sử và văn hóa tỉnh Quảng Trị.

- Lịch sử, truyền thống văn hóa thông qua các công trình văn hóa, văn học - nghệ thuật và các giá trị di sản văn hóa, văn nghệ dân gian chứa đựng trong các di tích.

3. Những nội dung đầu tư chủ yếu :

a) Giai đoạn 1996 - 2000 :

+ Phân cấp, phân loại các di tích. Lập hồ sơ của tất cả các di tích hiện đang xuống cấp và đã mất, để xác định rõ những di tích cần phải bảo tồn, tôn tạo, nghiên cứu.

+ Tu bổ khẩn cấp những di tích lịch sử - văn hóa đang xuống cấp nghiêm trọng và có nguy cơ bị xóa bỏ hoàn toàn trên thực tế.

+ Xây dựng Nhà Bảo tàng tổng hợp của tỉnh.

+ Bảo tồn, tôn tạo làng địa đạo Vĩnh Mốc - Cửa Tùng.

+ Xây dựng, phục hồi khu di tích thành cổ Quảng Trị.

b) Giai đoạn 2001 - 2005 :

+ Xây dựng, tôn tạo khu trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam.

+ Xây dựng, tôn tạo di tích cầu và đôi bờ Hiền Lương.

+ Phục hồi, tôn tạo di tích Dốc Miếu (Hàng rào điện tử Mắc Namara).

+ Tu bổ một số di tích lịch sử - văn hóa khác đang bị xuống cấp đã được quy hoạch trong dự án.

c) Giai đoạn 2006 - 2010 :

+ Xây dựng cụm tượng đài Đường 9 - Khe Sanh.

+ Hoàn thiện tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa khác có liên quan đã được hoạch định trong dự án tổng thể còn lại.

Điều 2.- Tổng mức đầu tư ước tính là : 71.586 triệu đồng gồm các nguồn vốn : Ngân sách Nhà nước viện trợ của các tổ chức quốc tế, nhân dân địa phương và người Việt Nam ở nước ngoài. Việc xác định

chính thức tổng mức vốn đầu tư sẽ căn cứ vào các dự án đầu tư cụ thể đã được thẩm định và phê duyệt.

Điều 3.- Giao ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị xác định chủ đầu tư để thực hiện dự án theo Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành; nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan có liên quan về những biện pháp cụ thể nhằm thực hiện dầu tư có hiệu quả; phối hợp với Bộ Văn hóa - Thông tin, Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng và các cơ quan có liên quan lập dự án khả thi cho các công trình thành phần, theo quy định hiện hành để thực hiện đầu tư phù hợp với khả năng huy động vốn hàng năm. Quán triệt sâu sắc những quan điểm và đường lối của Đảng về giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tuân thủ những quy định tại Pháp lệnh bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử của Hội đồng Nhà nước ban hành ngày 04 tháng 4 năm 1984.

Điều 4.- Bộ Văn hóa - Thông tin, Bộ Xây dựng và Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm chỉ đạo về chuyên môn, xét duyệt thiết kế và tổng dự toán từng dự án. Bộ Ngoại giao phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, Bộ Văn hóa - Thông tin, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Du lịch và các Bộ, ngành có liên quan tìm nguồn tài trợ, đầu tư cho Dự án.

Điều 5.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6.- Các Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Văn hóa - Thông tin, Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính; Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch; Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

|  | KT/THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ THỦ TƯỚNG (đã ký) Nguyễn Khánh |
| --- | --- |